SYNTHEX OPERATIONS INC.

MODULE 2

Plan Technique de Déploiement

Stack complète · Phases de déploiement · Infrastructure Hetzner · Docker Compose

Dr. Sylvain Gagné, Ph.D. — Président & Actionnaire Unique

Université Laval — Postdoctorat IA, Robotique & Théâtre

7 avril 2026 · Version 1.0 · Confidentiel

1. Sommaire exécutif

Le Module 2 décrit l'architecture technique complète de SYNTHEX Corporation Agentique et le plan séquencé en quatre phases pour déployer les 12 agents IA sur une infrastructure Hetzner sécurisée. Ce plan est conçu pour atteindre un MRR de 47 000 CAD dès la semaine 6, avec un ratio coûts d'infrastructure inférieur à 0,52 % des revenus à maturité.

🖥️ Serveur : Hetzner VPS CX52 — 8 vCPU / 32 GB RAM / 240 GB SSD NVMe 🐳 Orchestration : Docker Compose (n8n, LangGraph/FastAPI, PostgreSQL 16, Redis 7) 🌐 Exposition : Cloudflare Tunnel (SSL automatique, DDoS, pas d'IP exposée) 📊 Monitoring : Langfuse + Prometheus + Grafana (stack observabilité complète)

2. Stack technique complète SYNTHEX

2.1 Couche LLM (Modèles de langage)

| Modèle | Usage | Agents assignés | Coût estimé/M |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Sonnet 4.6 | Raisonnement complexe, décisions stratégiques | ARES, ATLAS, DIANA, OUROBOROS | ~$320 USD |
| Claude Haiku 4.5 | Tâches légères, réponses rapides, IRIS | IRIS, MERCURY (routines) | ~$45 USD |
| GPT-4o | Fallback critique si Claude indisponible | Tous (fallback) | ~$80 USD |
| text-embedding-3-small | Vectorisation Pinecone (RAG) | DIANA, APOLLO | ~$15 USD |

2.2 Couche mémoire — 3 niveaux

| Niveau | Technologie | Durée | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Court terme | Redis 7 (in-memory) | < 1 heure | Contexte session, cache résultats API |
| Moyen terme | PostgreSQL 16 | 6 ans (LCSA) | État agents, logs THEMIS, transactions MINERVA |
| Long terme | Pinecone Serverless | Permanent | RAG vectoriel, namespaces par agent, knowledge base |

2.3 Couche infrastructure

| Composant | Spécification | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Hetzner VPS CX52 | 8 vCPU, 32 GB RAM, 240 GB SSD NVMe | Serveur principal — héberge toute la stack |
| Docker Compose | Orchestration multi-conteneurs | Déploiement reproductible, isolation par service |
| Cloudflare Tunnel | SSL automatique, DDoS protection | Exposition sécurisée sans IP publique |
| HashiCorp Vault | Gestion des secrets & rotations | Clés API, tokens, credentials |
| n8n v1.x | Workflows automation visuels | MERCURY, IRIS, HERMES, THEMIS, MINERVA |
| LangGraph v1.0 + FastAPI | Raisonnement multi-étapes | ARES, ATLAS, DIANA, OUROBOROS, APOLLO, PROMETHEUS |

2.4 Comparaison n8n vs LangGraph

| Critère | n8n | LangGraph |
| --- | --- | --- |
| Paradigme | Workflows visuels, event-driven | Graphes d'état, raisonnement multi-étapes |
| Cas d'usage SYNTHEX | Intégrations API, CRUD, alertes | Agents complexes avec mémoire & planification |
| Agents assignés | MERCURY, IRIS, HERMES, THEMIS, MINERVA, VULCAN | ARES, ATLAS, DIANA, OUROBOROS, APOLLO, PROMETHEUS |
| Mémoire persistante | Limitée (via PostgreSQL externe) | Native — state graph avec checkpointing |
| Coût opérationnel | Faible — exécutions simples | Moyen — appels LLM plus fréquents |
| Maintenance | Très facile (UI visuelle) | Requiert expertise Python/LangChain |

3. Configuration Docker Compose

3.1 Structure des services

# docker-compose.yml — SYNTHEX Infrastructure version: '3.9' services: n8n: image: n8nio/n8n:latest ports: ['5678:5678'] environment: - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true - N8N_HOST=n8n.synthex.ai - N8N_ENCRYPTION_KEY=${N8N_ENCRYPTION_KEY} volumes: ['n8n_data:/home/node/.n8n'] depends_on: [postgres, redis] langgraph: build: ./langgraph-server ports: ['8000:8000'] environment: - ANTHROPIC_API_KEY=${ANTHROPIC_API_KEY} - PINECONE_API_KEY=${PINECONE_API_KEY} - DATABASE_URL=${DATABASE_URL} depends_on: [postgres, redis] postgres: image: postgres:16-alpine environment: - POSTGRES_DB=synthex - POSTGRES_PASSWORD=${POSTGRES_PASSWORD} volumes: ['pg_data:/var/lib/postgresql/data'] redis: image: redis:7-alpine command: redis-server --requirepass ${REDIS_PASSWORD} langfuse: image: langfuse/langfuse:latest ports: ['3000:3000'] environment: - DATABASE_URL=${DATABASE_URL} prometheus: image: prom/prometheus:latest volumes: ['./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml'] grafana: image: grafana/grafana:latest ports: ['4000:3000'] volumes: ['grafana_data:/var/lib/grafana'] volumes: n8n_data: {} pg_data: {} grafana_data: {}

4. Plan de déploiement — 4 phases

| Phase | Durée | Agents activés | Objectif principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Fondations | Semaines 1-2 | ATLAS, VULCAN, THEMIS, OUROBOROS | Infrastructure opérationnelle & gouvernance |
| Phase 2 — Premiers revenus | Semaines 3-4 | + MINERVA, MERCURY, DIANA, IRIS | Pipeline commercial actif, MRR $12K |
| Phase 3 — Croissance | Semaines 5-6 | + HERMES, APOLLO, PROMETHEUS | Contenu & R&D, MRR $47K |
| Phase 4 — Autonomie | Semaine 7+ | ARES + boucle OUROBOROS complète | SYNTHEX auto-dirigée, MRR $71K+ |

4.1 Checklist Phase 1 — Fondations techniques

▸  Provisionner Hetzner VPS CX52 (région Falkenstein, Allemagne)

▸  Configurer Cloudflare Tunnel + DNS wildcard *.synthex.ai

▸  Déployer stack Docker Compose (n8n, LangGraph, PostgreSQL, Redis)

▸  Initialiser HashiCorp Vault + injecter tous les secrets

▸  Déployer THEMIS (CAO) — audit trail PostgreSQL opérationnel

▸  Déployer VULCAN (CIO) — monitoring Prometheus + Grafana

▸  Déployer OUROBOROS — boucle d'auto-amélioration en mode surveillance

▸  Déployer ATLAS (COO) — orchestration inter-agents active

▸  Tests de connectivité : n8n → PostgreSQL → Redis → Pinecone

▸  Validation THEMIS : Premier log SHA-256 généré et archivé

5. Budget infrastructure mensuel

| Service | Coût bas (CAD/mois) | Coût haut (CAD/mois) | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner VPS CX52 | $65 | $65 | Prix fixe, facturation horaire |
| Cloudflare (Pro) | $25 | $25 | SSL, DDoS, analytics |
| Pinecone Serverless | $20 | $80 | Selon volume vectoriel |
| Anthropic Claude API | $380 | $650 | Claude Sonnet 4.6 + Haiku 4.5 |
| OpenAI GPT-4o (fallback) | $0 | $80 | Uniquement si fallback activé |
| PostgreSQL (Hetzner) | $0 | $0 | Inclus dans VPS |
| Sauvegardes Hetzner | $8 | $15 | Snapshots hebdomadaires |
| Total estimé | ~$498 CAD | ~$915 CAD | < 0,52% du MRR cible M5 |

6. Sécurité & gestion des secrets

▸  Vault HashiCorp : tous les secrets injectés via variables d'environnement au démarrage

▸  Rotation automatique : clés API rotées selon la politique VULCAN (60-180 jours)

▸  Chiffrement at rest : PostgreSQL avec pgcrypto, disque Hetzner chiffré AES-256

▸  Chiffrement in transit : TLS 1.3 via Cloudflare sur toutes les communications

▸  Réseau Docker isolé : services non exposés directement sur l'internet public

▸  Audit THEMIS : toute modification de configuration logée avec SHA-256 + horodatage

▸  Accès SSH : clés ED25519 uniquement, authentification par mot de passe désactivée

📑 Encadré final — Conformité ISO 42001 (Module 2) Mise en conformité vérifiée le 7 avril 2026 ✅ Gouvernance et pilotage — ATLAS (COO) orchestre le déploiement ; VULCAN (CIO) supervise l'infrastructure ; THEMIS (CAO) audite chaque étape ✅ Transparence et documentation — Architecture documentée ; comparaison n8n/LangGraph justifiée ; sources APA 7e ✅ Gestion des risques — Budget infra capé ; fallback GPT-4o prévu ; HashiCorp Vault pour les secrets ✅ Responsabilité et imputabilité — Chaque agent a un rôle défini ; THEMIS trace toute modification ; logs immuables SHA-256 ✅ Respect de l'éthique et des parties prenantes — Données chiffrées ; LPRPDE respectée ; pas de données personnelles en clair

Ouvrages cités

International Organization for Standardization. ISO/IEC 42001:2023 — Information Technology, Artificial Intelligence, Management System. ISO, 2023, www.iso.org/standard/81230.html.

LangChain. « LangGraph v1.0 Release Notes ». LangChain Blog, 2025, blog.langchain.dev/langgraph-v1-stable/.

n8n. « Multi-Agent System : Frameworks & Step-by-Step Tutorial ». n8n Blog, 9 janvier 2026, blog.n8n.io/multi-agent-systems/.

Intercode Consulting. « LangGraph vs n8n for AI Agents Development in 2026 ». Intercode, 2026, intercode.com/blog/ai-agent-development-langgraph-vs-n8n-in-2026.

Hetzner Online GmbH. Cloud Server Pricing. Hetzner, 2026, www.hetzner.com/cloud.

Anthropic. Claude API Documentation. Anthropic, 2026, docs.anthropic.com.

SYNTHEX Module 2 v1.0 · Plan Technique de Déploiement · Dr. Sylvain Gagné, Ph.D. · 7 avril 2026 · Confidentiel